Администрация

сельского поселения Сухая Вязовка

муниципального района Волжский

Самарской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.01.2013 года              № 3

«Об утверждении мероприятий по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2007 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и руководствуясь Уставом сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области согласно приложению     № 1.

2.Утвердить мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области согласно           приложению № 2.

3.Создать рабочую группу по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области в следующем составе:

-Жигулина О.А. – специалист Администрации сельского поселения;

-Голубкова Р.В.- специалист 1 категории Администрации сельского поселения

-Рябикина Е.Е. –специалист 1 категории Администрации сельского поселения.

4.Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Администрации сельского поселения Сухая Вязовка (www.suhaya-vyazovka).ru и информационном вестнике «Вести сельского поселения Сухая Вязовка».

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Сухая Вязовка:                                                                           Н.А.Кудрявцева

Приложение №1  к

Постановлению главы сельского

поселения Сухая Вязовка

муниципального района Волжский

№3  от   23.01.2013 г

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области

1.Настоящее Положение «О порядке разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области» (далее –Порядок) разаработан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

2.Учитывая, что численность населения сельского поселения, использующего индивидуальное потребление тепловой энергии, составляет менее 10 тысяч человек, определяется настоящий порядок разработки и утверждения схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области (далее- схема теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения) (п.2 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154).

3.Проект схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения разрабатывается органами местного самоуправления поселений и юридическими лицами.

В разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения могут участвовать теплоснабжающие и водоснабжающие организации.

4.Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения разрабатывается на  основе документов территориального планирования поселения, утвержденных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

5.Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения разрабатывается на  срок не менее 15 лет с соблюдением следующих принципов:

а) обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов;

б )обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения; и потребления тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения с учетом требований, установленных федеральными законами;

в) соблюдение баланса экономических интересов ресурсоснабжающих организаций и интересов потребителей;

г) минимизация затрат на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в расчете на единицу коммунального ресурса для потребителей в долгосрочной перспективе;

д) обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

е) согласование схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения с иными программами развития сетей инженерно-технического обеспечения.

6.Администрация сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области (далее- Администрация поселения) в течение трех календарных дней с даты принятия решения о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения размещает на официальном сайте Администрации сельского поселения (далее- официальный сайт) уведомление о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и информацию о порядке предоставления сведений, предусмотренных пунктом 10 требований к схемам теплоснабжения,  утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

7.Юридическое лицо, приступившее к разработке проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, направляет в Администрацию поселения уведомление о начале разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и  водоотведения. Администрация поселения размещает на официальном сайте указанное уведомление в течение трех календарных дней с даты его поступления.

8.Администрация поселения предоставляет разработчикам схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по их запросам в течение 14 календарных дней с даты получения запроса сведения, предусмотренные пунктом 10 требований к схемам теплоснабжения, утвержденный постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154».

9.Рассмотрение и утверждение проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения осуществляется Главой сельского поселения Сухая Вязовка.

10.Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в течение 15 календарных дней с даты её утверждения подлежат размещению в полном  объеме на официальном сайте, за исключением сведений, составляющих  государственную тайну, и электронной модели схем.

Сведения о размещении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на официальном сайте, опубликовывается Администрацией поселения в  обязательном порядке в газете «Вести сельского поселения Сухая Вязовка».

Приложение № 2

к Постановлению Главы сельского

поселения Сухая Вязовка

№ 3 от 23.01.2013 г.

ГРАФИК

Мероприятий по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области

| №№ п/п | Наименование этапа выполнения | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание рабочей группы | 18.01.2013 г. | Глава сельского поселения Сухая Вязовка |
| 2. | Принятие Постановления Главы сельского поселения Сухая Вязовка о разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области | 22.01.2013 г. | Глава сельского поселения Сухая Вязовка |
| 3 | Подготовка и размещение информации о разработке проектов схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области на официальном сайте администрации сельского поселения а) по схемам теплоснабжения б)по схемам водоснабжения и водоотведения | 18.01.2013 по 21.01.2013 г.г. в Ш квартале 2013 г. | Администрация сельского поселения Сухая Вязовка |
| 4 | Сбор исходных данных для разработки схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области а) по схемам теплоснабжения б)по схемам водоснабжения и водоотведения | 24.01.2013 по 31.01.2013 г.г в Ш квартале 2013 г. . | Администрация сельского поселения Сухая Вязовка, МУП «Волжсксельхозэнерго» |
| 5. | Разработка проекта схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области а) по схемам теплоснабжения б) по схемам водоснабжения и водоотведения | 01.02.2013 по 01.04.2013 г.г. в Ш квартале | Организация по договору |
| 6 | Рассмотрение и утверждение схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области а)по схемам теплоснабжения б) по схемам водоснабжения и водоотведения | 01.04.2013 по 10.04.2013 г.г. в Ш квартале | Глава сельского поселения Сухая Вязовка |
| 7 | Размещение схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области на официальном сайте администрации сельского поселения, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы, и опубликование в газете «Вести сельского поселения Сухая Вязовка» сведений о размещении схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на официальном сайте. а) по схемам теплоснабжения б) по схемам водоснабжения и водоотведения | 11.04.2013 по 18.04.2013 г.г. в Ш квартале | Администрация сельского поселения Сухая Вязовка муниципального района Волжский Самарской области |