Приложение 2

к Программе комплексного развития

транспортной инфраструктуры

сельского поселения Сухая Вязовка

муниципального района Волжский

Самарской области на период до 2033 года

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения  
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Сухая Вязовка   
муниципального района Волжский Самарской области на период до 2033 года

| №  п/п | Наименование объекта | Вид мероприятия | Местоположение объекта | Технико-экономические параметры | Срок реализации, годы | Укрупненная оценка инвестиций, тыс. рублей | Источники финансирования1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель – обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания на территории поселения, развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении | | | | | | | |
| Задачи: обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения; обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения; развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселения (далее - транспортный спрос); развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселении; обеспечение условий для управления транспортным спросом; обеспечение условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения; обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры | | | | | | | |
| 1. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | реконструкция | село Сухая Вязовка, существующая застройка | протяженность – 17,6 км | 2025 | 29 300 | МБ, субсидии ФБ/ОБ |
|  | 2026 | 29 300 |
|  | 2027 | 29 300 |
|  | 2028 | 29 300 |
|  | 2029 | 29 300 |
|  | 2030 | 29 300 |
|  | 2031 | 29 300 |
|  | 2032 | 29 300 |
|  | 2033 | 29 300 |
| 2. | Улицы и автомобильные дороги местного значения | капитальный ремонт | село Березовый Гай. ул. Зеленая | протяженность – 1,0 | 2026 | 11 000 | МБ, субсидии ФБ/ОБ |
|  | село Березовый Гай, южнее ул. Специалистов | протяженность – 0,7 | 2025 | 7 700 |
|  | село Березовый Гай, ул. Микрорайон | протяженность – 0,4 | 2027 | 4 400 |
|  | село Березовый Гай, запад села | протяженность 2,6 | 2028 | 4 800 |
|  | 2029 | 4 800 |
|  | 2030 | 4 800 |
|  | 2031 | 4 800 |
|  | 2032 | 4 800 |
|  | 2033 | 4 800 |
|  |  |  |  | Итого: |  | 315 600 |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1  Источники финансирования подлежат уточнению по результатам утверждения целевых программ, реализуемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. ФБ – федеральный бюджет, ОБ – бюджет Самарской области, РБ – бюджет муниципального района Волжский Самарской области, МБ – местный бюджет поселения.